LEGENDA K HARMONOGRAMU REKONSTRUKCE BUDOV V CELETNÉ 20 V ROCE 2021

|  | Objednatel zajistí kompletní vyklizení komunikačních prostor Budou probíhat převážně bourací práce spojené se zvýšenou hlukovou a prašnou zátěží. Dotčené prostory budou pro potřeby UK zcela uzavřeny |
| --- | --- |
|  | Budou probíhat převážně realizační elektrikářské a zednické práce s mokrým procesem. UK umožní přístup do kanceláří dle rozpisu pro jednotlivá patra, který obdrží od zhotovitele vždy týden před realizací. V kancelářích bude umožněn přístup v dotčených místech, budou povrchově vyklizené (prázdné stoly) a bez elektronického vybavení. Pohyb studentů bude možný jen v určitých částech podlaží. |
|  | Práce budou probíhat finální úpravy povrchů a kompletační práce průběžně v celém objektu. Pohyb studentů bude možný ve všech částech objektu v návaznosti na dokončené obkladačské, malířské či kompletační práce. |