LEGENDA K HARMONOGRAMU REKONSTRUKCE BUDOV V CELETNÉ 20 V ROCE 2021

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|   | Objednatel zajistí kompletní vyklizení komunikačních prostorBudou probíhat převážně bourací práce spojené se zvýšenou hlukovou a prašnou zátěží.**Dotčené prostory budou pro potřeby UK zcela uzavřeny** |
|   | Budou probíhat převážně realizační elektrikářskéa zednické práce s mokrým procesem. **UK umožní přístup do kancelářídle rozpisu pro jednotlivá patra, který obdrží od zhotovitele vždy týdenpřed realizací.** V kancelářích bude umožněn přístup v dotčených místech, budou povrchově vyklizené (prázdné stoly) a bez elektronického vybavení.**Pohyb studentů bude možný jen v určitých částech podlaží.** |
|   | Práce budou probíhat finální úpravy povrchů a kompletačnípráce průběžně v celém objektu. **Pohyb studentů bude možnýve všech částech objektu** v návaznosti na dokončené obkladačské, malířské či kompletační práce. |