LEGENDA K HARMONOGRAMU REKONSTRUKCE BUDOV V CELETNÉ 20 V ROCE 2021

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Objednatel zajistí kompletní vyklizení komunikačních prostor Budou probíhat převážně bourací práce spojené se zvýšenou hlukovou a prašnou zátěží. **Dotčené prostory budou pro potřeby UK zcela uzavřeny** |
|  | Budou probíhat převážně realizační elektrikářské a zednické práce s mokrým procesem. **UK umožní přístup do kanceláří dle rozpisu pro jednotlivá patra, který obdrží od zhotovitele vždy týden před realizací.** V kancelářích bude umožněn přístup v dotčených místech, budou povrchově vyklizené (prázdné stoly) a bez elektronického vybavení. **Pohyb studentů bude možný jen v určitých částech podlaží.** |
|  | Práce budou probíhat finální úpravy povrchů a kompletační práce průběžně v celém objektu. **Pohyb studentů bude možný ve všech částech objektu** v návaznosti na dokončené obkladačské,  malířské či kompletační práce. |